# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

Проект: Автоматизация приглашений и прохождения проверок тайными гостями (Planfix ↔ Telegram бот ↔ Яндекс Формы / WebApp)

Версия: 1.0
Дата: 24.11.2025
Владелец: Заказчик (админ TG / владелец аккаунта Planfix)
Ответственный за исполнение: Команда разработки бота

## 1. Цель и измеримые результаты

Цель: Сократить время назначения «тайного гостя» на проверку и обеспечить прохождение анкеты без выхода из Telegram, с полным сквозным аудит‑трейлом в задаче Planfix.

KPI / метрики успеха: - ≤ 1 мин. от создания задачи до рассылки приглашений. - ≤ 5 сек. от нажатия «Принять» до назначения исполнителем в Planfix (при одновременных нажатиях гарантируется единственный победитель). - 100% результатов анкет автоматически попадают в кастомное поле задачи + комментарии. - Автоматический переход задачи в нужный статус по дедлайн‑логике.

## 2. Область работ и границы

Включено: - Интеграция Planfix→бот (вебхук/робот при создании задачи по шаблону «Проверка ресторана»). - Рассылка инвайтов TG‑контактам «Тайный гость», обработка «Принять/Отказаться», конкурентная блокировка. - Назначение исполнителя в Planfix первому принявшему, уведомление остальных, удаление исходных сообщений. - Кнопка «Начать прохождение» и WebApp внутри Telegram с маршрутизацией на 6 форм (3 офлайн‑визит, 3 доставка) без выхода из бота. - Приём вебхука от форм, запись результата в кастомные поля задачи, добавление комментариев, загрузка файлов в Planfix. - Дедлайн‑джобы: перевод задачи в «Отмененная» при несдаче, уведомления админу; при сдаче — «Завершена/к компенсации» + уведомления. - Логирование этапов в комментариях задачи. - Документация по установке и конфигурации.

Исключено (на старте): - Сложная модерация/валидация контента ответов вне базовых проверок. - Личный кабинет вне Telegram. - BI‑дашборд (возможен в фазе 2).

## 3. Исходные данные и предпосылки

- В Planfix уже реализована регистрация контактов‑гостей (ФИО, Telegram, телефон, пол, ДР, город) и группа «Тайный гость».

- Доступен API Planfix (Swagger спецификация загружена: /mnt/data/swagger.json).

- Существуют 6 Яндекс Форм (3 «ресторан», 3 «доставка»). Требуется вшить в WebApp‑маршрутизацию.

## 4. Роли и права

- Администратор: создаёт задачи в Planfix, получает алерты в TG, видит все комментарии/изменения статусов.

- Тайный гость: получает инвайт, подтверждает участие, заполняет анкету в WebApp, получает уведомления.

- Бот/Сервис: читает/пишет задачи Planfix, отправляет сообщения в TG, обрабатывает формы и дедлайны.

## 5. Архитектура решения

### 5.1 Потоки событий (высокоуровнево)

- Planfix → Бот: Вебхук/робот при создании/обновлении задачи «Проверка ресторана» → POST /webhooks/planfix.

- Бот → TG: Рассылка приглашений гостям (по связке contact.id ↔ telegram_id) с inline‑кнопками «Принять»/«Отказаться»; сохранение chat_id/message_id.

- Ответ гостя: обработка callback accept|{taskId} / decline|{taskId}; конкурентный lock; назначение одного исполнителя через Planfix API; уведомления и удаление исходных инвайтов.

- WebApp: после accept — сообщение с кнопкой «Начать прохождение» (кнопка с web_app.url). WebApp формирует защищённую сессию и перенаправляет на нужную форму.

- Формы → Бот: Вебхук /webhooks/yforms принимает ответы; пишет результат в кастомное поле задачи, комментарии, при необходимости файлы; меняет статус на «Завершена/к компенсации»; уведомляет админа.

- Дедлайн‑джоб: по deadline задачи — проверка факта сдачи; при отсутствии — статус «Отмененная», комментарий, уведомление администратору.

### 5.2 Компоненты

- Telegram Bot (Node.js/TypeScript или Python): webhook‑режим, поддержка inline‑кнопок, WebApp, deleteMessage, уведомления.

- Backend API: REST сервис с роутами /webhooks/planfix, /actions/accept|decline, /webapp/start, /webhooks/yforms, внутренние сервисы PlanfixClient, TelegramClient, Scheduler.

- Хранилище: Postgres или SQLite (MVP) + Redis (опционально для lock и очередей). Таблицы — см. §8.

- Scheduler: BullMQ/Redis или cron‑джобы для дедлайнов.

- Интеграции: Planfix REST (задачи, комментарии, файлы, контакты), Telegram Bot API, Яндекс Формы (вебхуки).

### 5.3 Процесс задачи в Planfix

Для задач по шаблону «Проверка ресторана» используется отдельный процесс задач в Planfix.

- Название процесса: «Проверка ресторана (Тайный гость)».

- Тип: процесс задач Planfix, привязанный к шаблону задачи «Проверка ресторана».

- Назначение: описывает жизненный цикл проверки, набор статусов и автоматизацию переходов и интеграций с ботом.

Цепочка статусов (жизненный цикл): 1. Новая — стартовый статус после создания задачи по шаблону. 2. В подборе гостя — триггер для рассылки приглашений тайным гостям. 3. Гость назначен — первый принявший гость назначен исполнителем; приглашения остальным неактуальны. 4. Ожидаем визит — дата/время визита ещё не наступили; от гостя не требуются действия. 5. Ожидаем анкету — визит должен быть завершён, гость должен заполнить анкету до дедлайна (используется поле «Срок выполнения» или отдельное поле дедлайна анкеты). 6. Анкета получена — бот принял результаты формы и сохранил их в задаче (кастомное поле «Результат прохождения» + комментарий). 7. На проверке (опционально) — менеджер проверяет результаты и принимает решение. 8. Завершена (к компенсации) — проверка успешно завершена, требуется возмещение. 9. Отменена по дедлайну — анкету не успели заполнить до срока, задача автоматически отменена. 10. Отменена вручную — задача отменена администратором по бизнес‑причине.

Для статуса «Ожидаем анкету» в процессе должен быть включён признак «есть дедлайн», чтобы Planfix мог определять просрочку и запускать сценарий по дедлайну.

### 5.4 Автоматические сценарии процесса в Planfix

В процессе настраиваются следующие автоматические сценарии (автоматизация), которые управляют статусами и отправляют вебхуки в бота:

- Создание задачи → «В подборе гостя» + вебхук task.created

  - Триггер: создание задачи по шаблону «Проверка ресторана» в процессе «Проверка ресторана (Тайный гость)».

  - Действия:

    - изменить статус задачи на «В подборе гостя»;

    - отправить HTTP‑запрос (POST) в бота с событием task.created, включающим:

      - идентификатор задачи, название, статус, шаблон, процесс;

      - данные ресторана (контакт, адрес, город);

      - параметры визита (дата, окно визита/доставки, дедлайн анкеты);

      - список кандидатов‑гостей (их contact.id).

- Ручное назначение исполнителя → вебхук task.assignee.manual

  - Триггер: изменение задачи.

  - Условия: шаблон «Проверка ресторана», статус «В подборе гостя», поле «Исполнитель» заполнено пользователем.

  - Действия:

    - изменить статус задачи на «Гость назначен»;

    - отправить вебхук task.assignee.manual с данными задачи и выбранного исполнителя.

- Переход в «Ожидаем анкету» → вебхук task.wait_form

  - Триггер: смена статуса задачи на «Ожидаем анкету».

  - Действия:

    - при необходимости проставить или скорректировать срок выполнения (дедлайн анкеты);

    - отправить вебхук task.wait_form с идентификатором задачи, текущим статусом, дедлайном и выбранным тайным гостем.

- Просрочка дедлайна анкеты → авто‑отмена task.deadline_failed

  - Триггер: задача в статусе «Ожидаем анкету» становится просроченной.

  - Условия: статус = «Ожидаем анкету», флаг просрочки включён.

  - Действия:

    - изменить статус задачи на «Отменена по дедлайну»;

    - добавить комментарий «Анкета не получена до дедлайна, задача автоматически отменена»;

    - отправить вебхук task.deadline_failed (id задачи, дедлайн, выбранный гость).

- Ручная отмена → вебхук task.cancelled_manual

  - Триггер: смена статуса задачи на «Отменена вручную».

  - Действия:

    - (опционально) использовать поле «Причина отмены» и добавить комментарий с причиной;

    - отправить вебхук task.cancelled_manual с задачей, гостем (если был назначен) и причиной отмены.

- Завершена (к компенсации) → вебхук task.completed_compensation

  - Триггер: смена статуса задачи на «Завершена (к компенсации)».

  - Действия:

    - отправить вебхук task.completed_compensation с задачей, гостем, итоговыми показателями анкеты (балл, краткое резюме) и финансовыми полями (бюджет, фактические расходы, статус возмещения).

- Изменение дедлайна анкеты → вебхук task.deadline_updated (опционально)

  - Триггер: изменение поля дедлайна при статусе «Ожидаем анкету».

  - Действия:

    - отправить вебхук task.deadline_updated с идентификатором задачи и новым значением дедлайна (при необходимости также старым, если он сохраняется в отдельном поле).

## 6. Интерфейсы и интеграции

### 6.1 Вебхук из Planfix → Бот

- Триггер: создание/обновление задачи по шаблону «Проверка ресторана».

- Метод: POST /webhooks/planfix

- Аутентификация: заголовок X-Planfix-Signature (HMAC‑SHA256 от тела) или секрет в query; сверка в бэкенде.

- Тело (пример):

{
  "event": "task.created",
  "taskId": 12345,
  "template": "Проверка ресторана",
  "restaurant": {"id": 987, "name": "La Familia", "address": "Москва, ул. Поварская, 10"},
  "deadline": "2025-11-12T21:00:00+03:00",
  "invitedGuests": [111, 222, 333]  
}

- Логика приёма:

  - Валидация подписи.

  - Получение детальной задачи из Planfix при необходимости (название, контакт, поля).

  - Проверка — есть ли уже назначенный исполнитель. Если есть → 200 OK (без рассылки).

  - Иначе — создание записей tasks + invitations и рассылка TG‑инвайтов.

### 6.2 Приглашение в Telegram

- Текст (пример):

Привет! Мы ищем Тайного гостя для ресторана «{ресторан}».
Адрес: {адрес}
Проверка: {дата}
Нажми «Принять», если готов(а) пройти проверку.

- Inline‑кнопки:

  - Принять → callback accept|{taskId}

  - Отказаться → callback decline|{taskId}

- Сохранение: {chat_id, message_id, task_id, guest_planfix_id} → таблица invitations.

### 6.3 Обработка accept / decline

- accept:

  - Идемпотентный lock по taskId (optimistic update или Redis SETNX).

  - Если свободно → Planfix: setExecutors (один исполнитель — контакт гостя), deleteExecutors (остальные).

  - Сохранение assigned_guest_id в tasks.

  - Ответившему — «Назначен исполнителем» + кнопка «Начать прохождение» (WebApp).

  - Остальным — «Исполнитель уже найден», удаление исходных инвайтов (deleteMessage).

- decline:

  - Убираем гостя из очереди, сообщение: «Понимаю, до встречи на следующей проверке!»; при отказе всех — уведомление админу.

### 6.4 Кнопка WebApp «Начать прохождение»

- Тип кнопки: InlineKeyboardButton с web_app: { url: "https://<server>/webapp/start?taskId=...&guestId=...&form=...&sig=..." }

- Назначение форм:

  - resto_a, resto_b, resto_c — три концепции офлайн‑проверок.

  - delivery_a, delivery_b, delivery_c — три концепции проверок доставки.

- Безопасность: подпись sig = HMAC‑SHA256(params, WEBAPP_HMAC_SECRET). Проверка на бэкенде.

- WebApp‑экран: карточка задачи (ресторан, адрес, дата, дедлайн, прогресс) + кнопка «Открыть форму».

### 6.5 Редирект в Яндекс Форму и метки

- Параметры: taskId, guestId, sessionId, form, ts в query или скрытых полях формы.

- Назначение: однозначно связать отправку ответа с задачей и гостем.

### 6.6 Вебхук от Яндекс Форм → Бот

- Метод: POST /webhooks/yforms

- Аутентификация: X-Forms-Signature (общий секрет YFORMS_WEBHOOK_SECRET).

- Тело (пример):

{
  "sessionId": "d1e2-...",
  "taskId": 12345,
  "guestId": 111,
  "form": "delivery_b",
  "submittedAt": "2025-11-12T19:12:03+03:00",
  "result": { "score": 92, "summary": "Курьер опоздал на 6 минут", "raw": {"q1":5, "q2":4, "comments":"..."} },
  "attachments": [ {"type":"pdf","url":"https://.../filled.pdf"} ]
}

- Обработка:

  - Валидация подписи и соответствия sessionId.

  - Сохранение результата в form_sessions.

  - Planfix: обновление кастомного поля «Результат прохождения» (JSON/текст), загрузка файла(ов) (если есть), добавление комментария «Анкета получена…».

  - Изменение статуса задачи → «Завершена/к компенсации» (ID статуса настраиваемый).

  - Уведомление администратора в TG.

### 6.7 Дедлайн‑джобы

- Источник дедлайна: поле deadline в задаче Planfix (или ожидаемый атрибут в вебхуке).

- Срабатывание: ровно во время дедлайна по таймзоне проекта.

- Условия: если form_sessions.completedAt отсутствует → Planfix: статус «Отмененная», комментарий «Дедлайн истёк…», уведомление админу. Иначе — без изменений.

### 6.8 Формат HTTP‑запросов из Planfix

- Во всех автоматических сценариях Planfix, отправляющих HTTP‑запрос в бота, тело формируется как JSON.

- Значения подставляются с помощью переменных Planfix в фигурных скобках {{...}} (например, {{Задача.Номер}}, {{Задача.Название}}, {{Задача.Статус}}, {{Задача."Результат прохождения"}}).

- Для списков (например, мультивыбор «Кандидаты тайные гости») используется конструкция %%$ДЛЯКАЖДОГО(...)$%% для генерации массива объектов гостей.

- Общий каркас JSON‑тела запроса:

  - поле event — строковый код события (task.created, task.assignee.manual, task.wait_form, task.deadline_failed, task.cancelled_manual, task.completed_compensation, task.deadline_updated);

  - объект task — базовая информация о задаче (id, name, statusId, statusName, при необходимости templateName, processId, deadline);

  - по необходимости дополнительные объекты: restaurant, visit, guest, result, finance, cancel, reason и др., заполняемые из соответствующих полей задачи.

- Для каждого типа события в рамках ТЗ считаются обязательными следующие блоки:

  - task.created — блоки task, restaurant, visit, массив guests;

  - task.assignee.manual — блоки task, guest;

  - task.wait_form — блоки task, guest, visit;

  - task.deadline_failed — блоки task, guest, reason;

  - task.cancelled_manual — блоки task, guest, cancel;

  - task.completed_compensation — блоки task, guest, result, finance;

  - task.deadline_updated — блоки task, deadline.

- URL эндпоинта бота (например, https://<server>/webhooks/planfix) и заголовок с секретом (X-Planfix-Signature или X-Planfix-Token) задаются в сценариях Planfix и фиксируются в конфигурации проекта.

### 6.9 Интеграция с Яндекс Формами: предзаполнение по ссылке

Для каждой из используемых Яндекс Форм созданы служебные вопросы с идентификаторами: - taskId - guestId - formCode - sessionId

Бот/бэкенд формирует ссылку на форму с предзаполнением этих полей через параметры URL. Схема:

<base_form_url>?taskId={taskId}&guestId={guestId}&formCode={formCode}&sessionId={sessionId}

где: - {taskId} — ID задачи в Planfix; - {guestId} — ID контакта тайного гостя в Planfix; - {formCode} — код формы/концепции (например, delivery_adjika, delivery_hinkal, delivery_myasorub); - {sessionId} — уникальный идентификатор сессии прохождения (UUID), генерируется ботом.

Для текущих форм доставки используются следующие шаблоны ссылок:

- Аудит доставки Аджикинежаль
https://forms.yandex.ru/u/6915d4279029022b674eb579/?taskId={taskId}&guestId={guestId}&formCode={formCode}&sessionId={sessionId}

- Аудит доставки Хинкальцы
https://forms.yandex.ru/u/6916f51af47e73354d60c1d6/?taskId={taskId}&guestId={guestId}&formCode={formCode}&sessionId={sessionId}

- Аудит доставки МЯСОROOB
https://forms.yandex.ru/u/6916f09290fa7b22b8668f27/?taskId={taskId}&guestId={guestId}&formCode={formCode}&sessionId={sessionId}

Бэкенд подставляет конкретные значения taskId, guestId, formCode, sessionId перед отправкой ссылки в WebApp/бота. Яндекс Формы сохраняют эти значения как ответы на соответствующие служебные вопросы, что позволяет при обработке результатов однозначно связать отправленную форму с задачей и гостем.

## 7. Поведение в Planfix (API‑уровень)

Реализация опирается на REST из Swagger /mnt/data/swagger.json. Конкретные названия методов/путей маппятся на: получение задачи, обновление задачи (статус, customFieldData), добавление комментария, загрузку файлов, управление исполнителями, обновление контакта (telegramId).

Операции: 1) Получить задачу: полные данные для рендеринга инвайтов и WebApp. 2) Назначить исполнителя: один контакт — принявший первым. Удалить остальных. 3) Обновить задачу: статус + customFieldData (поле «Результат прохождения», файловое поле для вложений, при наличии). 4) Добавить комментарий: фиксация ключевых этапов. 5) Загрузка файлов: /file или /file/from-url, далее подстановка ID в файловое поле задачи. 6) Обновить контакт: хранение telegramId/username в пользовательском поле контакта.

## 8. Модель данных (БД бота)

- tasks: { task_id PK, restaurant_name, restaurant_address, visit_date, deadline, status, assigned_guest_id, created_at }

- invitations: { id PK, task_id FK, guest_planfix_id, telegram_id, chat_id, message_id, sent_at, withdrawn_at }

- guest_telegram_map: { planfix_contact_id PK, telegram_id, username, created_at, updated_at }

- form_sessions: { sessionId PK, task_id FK, guest_planfix_id, form, startedAt, completedAt, score, summary, payload JSONB, fileId, created_at }

- Индексы: по task_id, guest_planfix_id, completedAt IS NULL.

## 9. Бизнес‑правила

- Обязательно наличие связки planfix_contact_id ↔ telegram_id. Если отсутствует — один раз запрашиваем у пользователя привязку внутри бота.

- Конкурентность: первый «accept» получает lock и назначается исполнителем, вторые и далее — получают «уже занято».

- Каждое ключевое действие (accept, open form, submit, deadline) логируется комментарием в задаче.

- Приём ответов форм — идемпотентный по sessionId.

## 10. Безопасность и соответствие

- Подписи для всех входящих вебхуков (Planfix, Формы, WebApp params).

- Секреты только в ENV, доступ по принципу наименьших привилегий.

- Ретраи и backoff для Planfix (с учётом лимитов).

- Защита от повторной обработки (idempotency keys).

## 11. Конфигурация (ENV)

PLANFIX_BASE_URL=...
PLANFIX_API_TOKEN=...
PLANFIX_WEBHOOK_SECRET=...
PLANFIX_TASK_TEMPLATE_IDS=...
ADMIN_CHAT_ID=...
TELEGRAM_BOT_TOKEN=...
WEBAPP_HMAC_SECRET=...
YFORMS_WEBHOOK_SECRET=...
STATUS_DONE_ID=...
STATUS_CANCELLED_ID=...
RESULT_FIELD_ID=...
RESULT_FILES_FIELD_ID=...

## 12. Роутинг и контракты API бота

- POST /webhooks/planfix — приём событий из Planfix.

- POST /actions/callback — обработка accept|decline (callback_data).

- GET  /webapp/start — старт WebApp, валидация sig, выдача карточки, генерация sessionId, редирект в форму.

- POST /webhooks/yforms — приём результатов формы.

- Внутренние: POST /jobs/deadline/check?taskId=... — вызывается планировщиком; основной вариант — через очередь/cron.

## 13. UX‑тексты

- Инвайт: «Привет! Мы ищем Тайного гостя… Нажми «Принять», если готов(а)…»

- Принял: «Отлично! Ты закреплён(а)… Нажми «Начать прохождение»»

- Отказ: «Спасибо, что ответил(а)! До встречи на следующей проверке!»

- Занято: «Мы уже нашли тайного гостя… Спасибо!»

- После отправки формы: «Спасибо! Анкета пришла. Свяжемся по возмещению.»

- Провал по дедлайну: «Срок вышел, закрыли проверку. Позовём на следующую!»

## 14. Нефункциональные требования

- Производительность: 100 RPS пиково на вебхуках, P95 < 300 мс (без учёта внешних API).

- Надёжность: ретраи на 5xx, журнал ошибок, алерты администратору.

- Масштабируемость: stateless backend + внешний Redis/Postgres.

- Наблюдаемость: структурированные логи; трассировка ключевых шагов в комментариях Planfix.

## 15. Тест‑кейсы (приёмка)

- Создать задачу «Проверка ресторана» → инвайт ушёл всем гостям из списка; сообщ.

- Два гостя нажали «Принять» почти одновременно → назначен ровно один; второму пришло «занято»; инвайты удалены.

- Принявший получает кнопку WebApp; запуск без ошибок, редирект в форму.

- Вебхук форм пришёл → кастомное поле задачи содержит JSON резюме; приложенный PDF добавлен в файловое поле; комментарий «Анкета получена…»; статус «Завершена/к компенсации»; админ уведомлён.

- Дедлайн без сдачи → статус «Отмененная»; комментарий; админ уведомлён.

- Повторная доставка вебхука с тем же sessionId — идемпотентность (нет дублей).

- Ошибка Planfix 5xx → ретрай; 4xx → лог + алерт админу; гость получает понятный ответ.

## 16. План внедрения

- День 1–2: настройка ENV, Planfix вебхука, шаблонов задач, статусов, кастомных полей.

- День 3–5: разработка роутов бота, рассылка инвайтов, обработка callback, lock.

- День 6–7: WebApp + маршрутизация на 6 форм, метки, валидация.

- День 8–9: вебхук форм, запись в Planfix, вложения.

- День 10: дедлайн‑джобы, уведомления, финализация текстов.

- День 11–12: тесты, документооборот, запуск.

## 17. Риски и меры

- Конфликты назначения → жёсткий lock + идемпотентность.

- Неполная связка контактов ↔ TG → первичная «привязка» через бота.

- Изменения API Planfix/Яндекс Форм → версионирование клиента, фича‑флаги, алерты.

## 18. Приложения

- Swagger Planfix: /mnt/data/swagger.json

- Шаблоны сообщений TG: (см. §13)

- Схема БД: (см. §8)

## 19. Требования к сдаче

- Исходники (репозиторий), docker‑окружение, README с пошаговой настройкой (включая Planfix вебхук, ID статусов/полей, добавление Telegram ID в контакты).

- Конфиг с ENV‑переменными (sample .env.example).

- Инструкции по roll‑back.

- Демонстрация 7 тест‑кейсов из §15 на стенде.